- Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 6/16

- ze dne 	15. 9. 2016

- Přítomni: dle prezenční listiny

- Předseda svazku přivítal přítomné. Následně předložil rezignaci Lucie Panchártkové na pozici místopředsedkyně.

- Zápis z jednání bude místo předsedkyně podepsán dalším členem rady. Ověřovatelem zápisu je pověřen Ing. Václav Fišer. Volba nového orgánu svazku proběhne na nejbližší valné hromadě.

- Dle prezenční listiny je dnešní jednání rady usnášeníschopné. Předseda zahájil jednání rady.

- 1) Informace o realizaci projektu POV 2016

Předseda předal slovo p. Paclíkové pro informace k projektu „Vybavenost a bezpečnost cyklotras a komunikací na Bohdanečsku“.

Celkem v 7 obcích bude instalován v průběhu září doprovodný mobiliář cyklotras (stojan s turistickou mapou 3x, souprava stolu a lavic 6x, houpadlo na pružině 6x, stojan na kola, lavička, odpadkový koš). V obci Křičeň bude mobiliář osazen po schválení nového územního plánu a s ohledem na výstavbu kanalizace v příštím roce.

V 6 obcích bude instalováno do 31. 10. 2016 celkem 9 ks ukazatelů rychlosti na komunikacích I., II. a III. třídy. V průběhu srpna proběhly konzultace s technikem dodavatele v konkrétních lokalitách. Na odbor dopravy MmP a PaK je podána žádost o stanovení úpravy provozu.

Po úhradě výdajů spojených s projektem bude na Pardubický kraj předáno vyúčtování dotace.

- Usnesení:

- 1.1 Rada bere na vědomí informaci o realizaci projektu POV 2016.

- Hlasování: všichni pro

- 2) Podání žádosti pro rok 2017

Na základě požadavků členských obcí bude připravena žádost o dotaci z Programu obnovy venkova - DT 7 Integrované projekty venkovských mikroregionu (dotace max. 70%). Obsahem projektu bude zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích a obnova a doplnění vybavenosti vzdělávacích a volnočasových zařízení na území svazku. Výstupy projektu - ukazatele rychlosti, herní prvky, didaktické pomůcky. Projekt bude rozdělen na investiční a neinvestiční část. Předpokládané celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 430 tis. Kč. Žádost zpracuje a v termínu do 30. 9. 2016 podá Odbor rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč.

DT 6 Poradenství není pro rok 2017 vyhlášen.

Usnesení:

2.1 Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci POV 2017 pro projekt „Vybavenost obcí Bohdanečska – bezpečnost na komunikacích a obnova vzdělávacích a volnočasových zařízení“ s celkovými náklady ve výši 430 tis. Kč.

Hlasování: všichni pro

3) Přezkum hospodaření 2016

Krajský úřad Pardubického kraje zaslal Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí. Audit proběhne dne 19. 9. 2016 a 20. 2. 2017 v Rohovládově Bělé.

- Usnesení:

- 3.1 Rada bere na vědomí informaci o zahájení přezkoumání hospodaření RSOB za rok 2016.

- Hlasování: všichni pro

4) Příprava valné hromady

Rada svazku přijala pozvání obce Rohoznice. Termín jednání valné hromady je stanoven na čtvrtek 24. 11. 2016 od 16:00 hod. Rada svazku se sejde před tímto jednáním.

Návrh programu jednání valné hromady:

- volba orgánů svazku

- zpráva o činnosti

- plán činnosti

- rozpočet 2017

- informace MAS

Pozvánka na jednání a příslušné materiály k projednání budou členským obcím rozeslány v předstihu.

5) Různé, diskuse

a) Krajský úřad vydal dne 24. 8. 2016 rozhodnutí o změně v zápisu do registru (změna statutárního zástupce).

b) Předseda otevřel téma pověření rady svazku k jednání s dotčenými orgány za účelem odklonu nákladní dopravy mimo území svazku. Pro další jednání se zástupci ministerstva, kraje, ŘSD, SÚS, Policie ČR, aj. budou aktivity RSOB a Města Lázně Bohdaneč vzájemně koordinovány. Dne 20. 9. 2016 se od 18,00 hod. v aule jídelny ZŠ v Lázních Bohdanči koná Paluba (setkání samosprávy města s občany na téma Odklon nákladní dopravy). Pozvání na setkání přijali představitelé Pardubického kraje a dotčených institucí.

Předseda svazku poděkoval přítomným za účast a jednání rady ukončil.

Zapsala: Paclíková

Předseda svazku: Ing. Miloš Karafiát

Ověřovatel zápisu: Ing. Václav Fišer