- Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 6/18

- ze dne 	13. 9. 2018

- Přítomni: dle prezenční listiny

- Místopředseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.

1) Žádost POV 2019

- Členské obce podaly celkem 13 záměrů týkajících se oprav, údržby, modernizace nebo nového vybavení veřejných prostranství své obce. Přítomní předložené podklady projednaly. Všechny záměry budou zapracovány do žádosti RSOB o podporu projektu „Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 1 475 tis. Kč. Výše dotace je 70 %, nejvýše 1 mil. Kč. Projekt je rozdělen na investiční a neinvestiční část.

- Usnesení:

- 1.1. Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci POV 2019 pro projekt „Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“ s celkovými náklady ve výši 1 475 tis. Kč.

- Hlasování: všichni pro

2) Diskuse, různé

a) POV 2018

Dne 21. 8. 2018 schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje převedení části poskytnuté neinvestiční dotace na dotaci investiční. Některé dílčí záměry jsou v členských obcích již provedeny. Ke zpoždění s realizací záměru došlo ve městě Lázně Bohdaneč, práce nebudou ukončeny do 31. 12. 2018, kdy je stanoven termín předložení vyúčtování dotace. Poskytovateli dotace bude předána žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace do 30. 6. 2019.

- Usnesení:

  - Rada schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace poskytnuté v rámci POV 2018 pro projekt „Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“.

- Hlasování: všichni pro

b) GDPR

Místopředseda předložil vyjádření Svazu místních samospráv k zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Svazek není povinen mít svého pověřence, tedy tuto instituci nemusí sjednávat. Je třeba se ale držet zásad GDPR, které platí pro všechny členské obce stejně.

c) Jednání orgánů svazku

Termín dalšího jednání rady svazku s přípravou valné hromady bude stanoven v návaznosti na průběh voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.

Místopředseda svazku poděkoval přítomným za účast a jednání rady ukončil.

Zapsala: Paclíková

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer

Ověřovatel zápisu: Petr Lejhanec