Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko

konaného dne 22. ledna 2004

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Ing. Jeníčková přivítala přítomné a zahájila jednání rady.

2) Změna ve vedení účetnictví svazku

Dosavadní smlouva s účetním p. Tichým bude ukončena k 29.2.2004, ten ještě během ledna a února připraví podklady pro audit (v prosinci 2003 svazek uzavřel smlouvu na provedení auditu za Kč 4 000,- bez DPH). Rada souhlasí s tím, že od 1.2.2004 svazek uzavře dohodu o provedení práce - vedení účetnictví svazku s novou účetní, p. Zemanovou.

# Úkol: zajistit doklad o koupení licence na program pro vedení účetnictví – Ing. Jeníčková

3) Cyklostezka Lázně Bohdaneč – Živanice

Ing. Jeníčková sdělila informace o aktuálním stavu příprav projektu. Inženýrská firma zajišťuje na základě mandátních smluv pro Město Lázně Bohdaneč a pro obec Živanice výkupy pozemků k připravované stavbě. Ty se nepodařilo do konce roku 2003 zcela vyřešit. Probíhají jednání s vlastníky pozemků, většina z nich je bezkolizní - vlastníci s vykoupením souhlasí a v nejbližší době s nimi budou uzavřeny kupní smlouvy. Vedle toho existují 3 problematické skupiny: 1 vlastník není ochoten prodat pozemek za nabízenou cenu (75,-/m2), ve dvou případech není ukončeno dědické řízení či není zcela vyjasněné vlastnictví. I přesto je vyvíjena maximální snaha výkupy dořešit a zahájit územní a stavební řízení. Určitou možností by bylo, rozdělit stavbu na více etap a začít se stavbou úseku, kde jsou vlastnické vztahy zcela vyřešeny.

P. Rálišová informovala, že plánovaná cyklostezka by v budoucnu měla pokračovat přes obec dále směrem na Mělice a Přelouč. Proto Živanice jednají s městem Přelouč, aby toto bylo zohledněno též v připravované aktualizaci přeloučského územního plánu.

Cyklostezka Voleč – Rohovládova Bělá – obě obce se chystají v blízké době začít akci projekčně připravovat.

4) Cyklotrasy na území mikroregionu

V prosinci 2003 předala firma REDEA převážnou část vyhledávací studie, zároveň byl vypracován dodatek ke smlouvě, který prodloužil termín pro kompletní dokončení studie do 31.3.2004 – zbývá již pouze projednání projektu cyklotras s vlastníky pozemků, po kterých cyklotrasy povedou.

Svazek má na financování projektu podanou žádost do POV, bude podána i žádost o grant na Pardubický kraj (termín pro podání žádosti je 19.4.-4.5.).

Informace pro všechny obce: Pardubický kraj vyhlásil celou řadu grantových programů, ve kterých si obce mohou podávat žádosti. Bližší informace na www.pardubickykraj.cz v sekci „Grantové programy“.

23.1.04 proběhne jednání s firmou REDEA o dalším postupu prací. Rada souhlasí se zahájením prací na projektové dokumentaci k cyklotrasám.

P. Hubáčková – požádala za všechny obce o poskytnutí zpracované vyhledávací studie. Úkol: ORM rozešle vyhledávací studii v elektronické podobě do všech obcí e-mailem

Stručný výtah ze studie je též umístěn na www stránkách mikroregionu www.bohdanecsko.cz . Po plánované úpravě struktury stránek by měly již být na těchto stránkách pro všechny obce přístupné veškeré informace a dokumenty týkající se činnosti svazku.

5) Propagační materiál svazku

Je dokončen. Všechny obce si jej mohou vyzvednout v bohdanečském informačním centru. Obce, které se finančně podílely na jeho pořízení, dostanou 1000 ks v českém jazyce, 100 ks v anglickém jazyce a 100ks v německém jazyce. Obce, které na propagační materiál nepřispěly, dostanou 10ks v českém jazyce a 1 + 1 ks v jazykových mutacích.

6) Poradenství pro svazek.

K 30.11.2003 byla ukončena smlouva s Regionální rozvojovou agenturou. Administrativní činnost svazku zajišťuje ORM MěÚ Lázně Bohdaneč, otázka poradenství zůstává otevřena. Svazek podal žádost do POV na 100 tis. (70% podíl POV, 30% podíl svazku), bylo by dobré využít případnou dotaci. Svazek zatím nemá uzavřenou smlouvu s nikým, osloví poradenskou firmu REDEA, která má velké zkušenosti s poradenstvím. P. Černý doporučil další poradenskou firmu, kterou by bylo vhodné kontaktovat.

7) Dotaz p. Votavy – Dolany pořádají 6. – 8.8.2004 akci „Dolany v Dolanech“, očekává se účast 8 – 10 obcí Dolan z ČR, dále i obcí ze Slovenska a Polska. Chtějí k této příležitosti vytvořit nějaký propagační materiál/suvenýr. Pan Votava požádal o informaci, kam se obrátit, aby na to obec získala finanční příspěvek. Ing. Jeníčková doporučila krajský grant nebo případně osobní jednání o příspěvku na mimořádnou akci s celostátní (mezinárodní) účastí.

8) Výzva pro všechny obce: předložit do IC Lázně Bohdaneč seznam všech sportovních a kulturních akcí na letošní rok. Obec Živanice nabízí k dispozici luxusní zázemí živanické sokolovny pro pořádání kulturních i sportovních akcí (sokolovna, fotbalové hřiště s novou trávou, hokejové hřiště s basketbalovými koši, přírodní amfiteátr, občerstvení, hygienické zázemí). Možné uspořádat sportovní akce pro děti ze základních či mateřských škol v mikroregionu, organizace – IC Lázně Bohdaneč.

9) Akce: 16.2.2004 Masopust Voleč

31.7.2004 120 let založení Sboru dobrovolných hasičů Pravy

6.- 8.8.2004 „Dolany v Dolanech“

10) Termín příští rady sjednán na 19.2.2004 od 16 hodin na radnici v Lázních Bohdanči.

Ing. Květoslava Jeníčková v.r.

předsedkyně svazku

Zapsala: Kaštánková