Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko

konaného dne 20. května 2004

Přítomni: dle prezenční listiny

Ing. Jeníčková přivítala přítomné, zahájila jednání.

- Rada se sešla za účelem přípravy valné hromady. Byl projednán a schválen program valné hromady.

Usnesení: Rada schvaluje program valné hromady konané 20.5.2004.

- Cyklotrasy –  dokončují se práce na projektu značení (REDEA Žamberk, s.r.o.), probíhá správní řízení k umístění dopravního značení.  Rada projednávala uzavření smlouvy na vyznačení cyklotras s OKČT Horal Ústí nad Orlicí. Cyklotrasy budou v terénu vyznačeny v průběhu měsíce června, cena sjednána na 120.500,- Kč. Dále rada projednávala uzavření smlouvy s firmou SHOCART na vydání propagačního materiálu – 
10 tis. ks cyklomap s popisem zajímavých míst na trasách, cena 39.900,-Kč. Na celou akci (projekt, značení, propagační materiál – náklady 213.320,-Kč) byla svazku přiznána dotace ve výši 149.000,-, podíl svazku bude činit  64 320,- Kč.

Usnesení: Rada schvaluje uzavření smlouvy s odborem Klubu českých turistů Horal Ústí nad Orlicí na vyznačení cyklotras.

Rada schvaluje uzavření smlouvy s firmou SHOCart, spol. s r.o. na vydání propagačního materiálu cyklotras.

- Mobiliář cyklotras – po vyznačení cyklotras by mělo následovat jejich doplnění doprovodným mobiliářem – informační tabule, odpočívadla (stolky, lavičky). Byla podána žádost o grant Pardubického kraje na zřízení mobiliáře. Žádost nebyla úspěšná. Proto se realizace projektu mobiliáře odkládá na příští rok, kdy bude znovu podána žádost o dotaci na Pardubický kraj.

Rada schvaluje odložení realizace projektu mobiliáře cyklotras a podání nové žádosti  grant Pardubického kraje na rok 2005.

- Byla diskutována otázka zřízení výdajové pokladny na úhradu drobných výdajů, max. limit hotovosti 300,- Kč. Spravovat ji bude ing. Kaštánková.

Rada schvaluje zřízení provozní pokladní hotovosti s pokladním limitem 300,- Kč.

- Diskutována možnost střídání míst konání jednání rady svazku. Jako příští místo konání rady stanovena obec Rohovládova Bělá.

- Termín příští rady sjednán na 22. 6. 2004 od 16 hodin na Obecním úřadě Rohovládova Bělá.

Ing. Květoslava Jeníčková v.r.

předsedkyně svazku

Zapsala: Kaštánková