Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko

konaného dne 17. srpna 2004

Přítomni: dle prezenční listiny

Pan Černý přivítal všechny přítomné na výjezdním zasedání rady svazku v Rohovládově Bělé. Ing. Jeníčková poděkovala za přípravu zasedání, představila novou ředitelku bohdanečského informačního centra Mgr. Leonu Farkašovou, zahájila jednání.

- Cyklotrasy

- Na konci června byl dokončen a předán projekt značení (zpracovala firma REDEA Žamberk, s.r.o.) a z dopravního inspektorátu pardubického a hradeckého magistrátu bylo získáno povolení k umístění dopravního značení.

- Na začátku července byly cyklotrasy vyznačeny v terénu (provedl odbor KČT Horal Ústí nad Orlicí), součástí předání bylo i jejich projetí.

- Na konci června dodala firma SHOCart, s.r.o. 10 000 ks propagačního materiálu (cyklomapka s popisem zajímavých míst na trasách). Jejich distribuci zajišťuje zdarma bohdanečské informační centrum, které zajišťuje komplexní propagaci celého mikroregionu. Každá členská obec si může vyzvednout 10 ks cyklomap pro ukázku. V případě potřeby většího počtu cyklomap (prezentace obce na výstavách, veletrzích, při významných společenských akcích pořádaných v obcích apod.), kontaktovat Ing.L. Kaštánkovou (MěÚ Lázně Bohdaneč, odbor rozvoje města, tel.: 466 797 076, e-mail: kastankova@lazne.bohdanec.cz), která zajistí jejich předání.

V příštím roce by mohla být provedena aktualizace a dotisk cyklomapky. Bude podána žádost o grant 
Pardubického kraje na tvorbu propagačních materiálů.

- Celkové náklady na projekt „Cyklotrasy Bohdanečsko“ činily:

V roce 2003:		vyhledávací studie	Kč   34.650,-

V roce 2004:		projekt značení		Kč   52.920,-

vyznačení		Kč 120.500,-

propagační materiál	Kč    39.900,-

##### Celkem:	Kč  247.970,- (z toho: z rozpočtu svazku 98.970,- Kč, 
                                        dotace z POV           149.000,- Kč)

- Na projekt byla získána dotace od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, smlouva s krajem o poskytnutí dotace je již podepsána. Celkem 149 tis. Kč přijde ve dvou splátkách na konci srpna a v září. Úkol: Do konce listopadu je nutné připravit a předložit na kraj vyúčtování dotace.

- Vzhledem k omezeným finančním prostředkům svazku bylo pořízeno pouze základní vyznačení tras, postupně by jej bylo vhodné doplňovat dalšími značkami a zajistit tak lepší orientaci turistů. Již nyní je vytipováno několik míst, které by bylo dobré ještě letos doplnit značkami. Odhadované náklady na doznačení v tomto roce činí 5 tis.Kč. Na tento výdaj je třeba provést rozpočtové opatření.

V následujících letech bude také nutné vyčlenit v rozpočtu svazku prostředky na údržbu a obnovu značení.

Zároveň musí být řešena základní údržba cest, po kterých cyklotrasy vedou, tak, aby byly pro cykloturisty 
        sjízdné.Tu by měla zajišťovat obec, na jejímž katastru se cesta nachází.

# Usnesení:

# 1. 1 Rada bere na vědomí zprávu o dokončení projektu „Cyklotrasy Bohdanečsko“ včetně finanční kalkulace projektu.

# 1. 2  Rada bere na vědomí přidělení dotace od Pardubického kraje v rámci  Programu obnovy venkova na projekt „Cyklotrasy Bohdanečsko“.

# 1. 3  Rada doporučuje podat na jaře 2005 žádost o grant Pardubického kraje na dotisk propagačního materiálu cyklotras.

# 1. 4  Rada schvaluje doznačení cyklotras v roce 2004. Pro tento účel schvaluje rozpočtové opatření: navýšení výdajů ve výši 5 tis. Kč.

# 1. 5  Rada schvaluje zásady údržby cyklotras: Svazek bude ze svého rozpočtu hradit každoročně údržbu,  obnovu a doplnění značení cyklotras. Jednotlivé členské obce svazku zajistí údržbu cest, po kterých trasy vedou.

- Mobiliář cyklotras

- Po vyznačení cyklotras bude následovat jejich doplnění doprovodným mobiliářem – informační tabule, stolky, lavičky. V květnu 2004 byla podána žádost o grant Pardubického kraje na pořízení mobiliáře. Na začátku srpna bylo oznámeno, že žádost prošla ve 2. kole schvalování a svazek získá dotaci ve výši 35 tis. Kč (svazek musí k dotaci doložit vlastní zdroje, cca 35 tis. Kč). Na tyto příjmy a výdaje je třeba provést rozpočtové opatření. Realizace projektu a jeho vyúčtování musí proběhnout do konce tohoto roku.

- Letos by mohlo být pořízeno 6 ks informačních tabulí. Projekt je předběžně připraven – byla vytipována místa pro umístění mobiliáře a dodavatelé (informační tabule – SHOCart, s.r.o., cena za kus cca 5.500,- Kč, stojany – OKČT Horal, cena za kus cca 5.500,-, tj. předběžné náklady na 1 informační tabuli činí 11 tis. Kč, celkem 66 tis. Kč). Projekt bude pro svazek realizovat odbor rozvoje města, MěÚ Lázně Bohdaneč.

- V příštím roce bude možné pokračovat v projektu, bude podána žádost o dotaci do POV a znovu do grantových programů Pardubického kraje.

Usnesení:

# 2. 1  Rada bere na vědomí přidělení dotace od Pardubického kraje ve výši 35 tis. Kč na projekt „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ a schvaluje realizaci  I. etapy projektu v hodnotě 70 tis. Kč v roce 2004. Pro tento účel schvaluje rozpočtové opatření: navýšení příjmů ve výši 35 tis. Kč, navýšení výdajů ve výši 70 tis. Kč.

2. 2  Rada doporučuje pokračování v realizaci projektu v roce 2005.

- Obnova malých památek

- Je dokončen projekt pasportizace malých památek mikroregionu Bohdanečsko (zpracovala v rámci poradenské činnosti pro svazek firma VN Konzult, p. Korejtková). Projekt byl zkonzultován se všemi členskými obcemi. Jsou stanoveny předběžné náklady na opravy drobných památek na rok 2005 ve výši 940 tis. Kč.

- P. Korejtková zpracuje žádost o dotaci do Programu obnovy venkova na realizaci projektu v roce 2005. Navrhuje podat žádost na 940 tis. Kč (70%, tj. 658 tis. Kč podíl dotace, 30 %, tj. 282 tis. Kč podíl svazku resp. obcí, které budou prostředky čerpat).

POZOR!!! obce, které budou chtít využít část financí z dotace, musí mít připraveny vlastní prostředky na 
        dofinancování!!!

Bude nutné stanovit zásady rozdělení a využití případné dotace a způsob realizace projektu.

Usnesení:

3. 1  Rada bere na vědomí zprávu o dokončení projektu pasportizace malých památek mikroregionu Bohdanečsko.

3. 2  Rada schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2005 na realizaci projektu „Obnova malých památek mikroregionu Bohdanečsko“ v hodnotě 940 tis. Kč (70%, tj. 658 tis. Kč podíl dotace, 30 %, tj. 282 tis. Kč podíl svazku).

3. 3  Rada si ukládá před valnou hromadou projednat způsob realizace projektu a stanovit zásady rozdělení přidělené dotace.

- www stránky mikroregionu

- Od minulého roku fungují webové stránky mikroregionu Bohdanečsko www.bohdanecsko.cz. O stránky se pro svazek stará bohdanečské informační centrum, které má smlouvu s odbornou firmou zajišťující jejich správu. Dle dohody svazek uhradí informačnímu centru v roce 2004 za správu internetových stránek 9.520,-Kč. Na zajištění této služby je nutné uzavřít smlouvu.

Usnesení:

4. 1  Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi svazkem a Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s., na zajištění správy internetových stránek  www.bohdanecsko.cz.

- Cyklostezka Lázně Bohdaneč - Živanice

Nadále probíhají práce na výkupech pozemků pro připravovanou cyklostezku (uzavírání kupních smluv, řešení dědických řízení), aby mohlo být zahájeno územní řízení a na jaře příštího roku mohla být podána žádost o dotaci na SFDI.

Usnesení:

5. 1  Rada bere na vědomí zprávu o postupu prací na projektu „Cyklostezka Lázně Bohdaneč – Živanice“.

- Poradenství

- V tomto roce zajišťuje poradenskou činnost pro svazek firma VN Konzult – p. Korejtková. V rámci této činnosti zejména vypracovala projekt pasportizace malých památek mikroregionu Bohdanečsko. Dále zpracuje 3 žádosti do POV – 2 žádosti v rámci dotačního titulu 7 – projekty mikroregionů (obnova malých památek + mobiliář cyklotras), 1 žádost na poradenství. Zajistila také rozesílání aktuálních informací o dotačních možnostech ČR a EU e-mailem do jednotlivých obcí svazku.

Na poradenství svazek získal v letošním roce 30 tis.Kč dotaci od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova (70%), z vlastních zdrojů uhradil 13 tis. Kč (30%). Na příští rok bude opět na poradenství podána žádost do POV (v příštím roce bude podíl dotace činit pouze 50% z požadované částky a 50% musí dofinancovat svazek). Nutné zvážit, kdo a jakou formou bude tuto činnost pro svazek zajišťovat (tři varianty: a) zajišťování administrativy svazku, b) realizace projektu „Obnova malých památek mikroregionu Bohdanečsko“, c) příprava nového projektu).

Usnesení:

6. 1   Rada bere na vědomí průběžnou zprávu o poradenské činnosti firmy VN Konzult.

6. 2  Rada bere na vědomí přidělení dotace od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na poradenskou činnost pro svazek.

6. 3  Rada schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na poradenskou činnost pro svazek v roce 2005.

6. 4  Rada si ukládá projednat formu realizace poradenské činnosti v roce 2005.

- Audit

- Až do letošního roku zajišťovala audit pro svazek firma AV Auditing (p. Vojtěchová). Zákon č.420/2004 ze dne 10.6.2004 o přezkoumání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí umožňuje požádat o provedení přezkoumání hospodaření Svazku Krajský úřad.

Usnesení:

7. 1  Rada schvaluje podání žádosti o přezkoumání hospodaření svazku roku 2004 Krajským úřadem Pardubického kraje.

- Členské příspěvky

- Projednávána otázka zvýšení členských příspěvků na rok 2005 ze stávajících 10,- Kč na 15,- Kč /1 obyvatele.

Usnesení:

8. 1  Rada ukládá zajistit před valnou hromadou projednání případného zvýšení členských příspěvků v roce 2005 se zástupci členských obcí.

- POZOR!!! Mimořádné setkání obcí k problematice oprav místních komunikací, odpadů a VaK

- Na příští jednání rady svazku, které se uskuteční dne 22.9.2004 od 16 hod. v Lázních Bohdanči (Langrova síň bohdanečské radnice) budou pozváni členové Rady Pardubického kraje M. Macela a P. Šilar k projednání problematiky oprav místních komunikací a problematiky odpadů (diskutované na valné hromadě). Na toto jednání budou pozváni zástupci všech členských obcí svazku.

- Setkání členských obcí k problematice Vaku se uskuteční po obdržení materiálů v případě svolání mimořádné valné hromady.

- Různé, diskuze

- Řešeny otázky a vzájemná výměna zkušeností v oblastech:

provoz a financování sportovních a kulturních zařízení v jednotlivých členských obcích,

nakládání s TKO,

pokračování přípravy cyklist.stezky L.Bohdaneč - Živanice

údržba veřejných prostranství v obcích.

- Obec Rohovládova Bělá spolu s obcí Bukovka iniciovaly jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o možnosti rozšíření krajnic na silnici I/36 v úseku Bukovka - Lázně Bohdaneč pro zajištění bezpečné dopravy cyklistů. Tato iniciativa má plnou podporu svazku.

Zapsala: Kaštánková

Ing. Květoslava Jeníčková v.r.

předsedkyně svazku